Финансово – хозяйственная деятельность.

Укрепление учебно – материальной базы школы.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовая деятельность |
| 1 | Подготовительная работа по заключению договоров с подрядными организациями | ноябрь | Гл.бухгалтер, директор |
| 2 | Издание приказа о назначение комиссии на период проведения инвентаризации | сентябрь | Директор |
| 3 | Проведение инвентаризации ОУ и составление протокола по итогам инвентаризации | Октябрь-ноябрь | Гл.бухгалтер, директор, члены комиссии |
| 4 | Контроль за расходованием финансово-хозяйственного плана за 2014-15 год в полном объёме | декабрь | Гл.бухгалтер |
| 5 | Составление проекта бюджета МБОУ НОШ № 11 на 2016 год | Сентябрь-октябрь | Директор, гл.бухгалтер |
| 6 | Составление штатного расписания, тарификации. | сентябрь | Директор, комиссия |
| 7 | Внесение дополнений и изменений в положение об оплате труда. | сентябрь | Совет школы, директор |
| 8 | Привлечение спонсорских средств и добровольных пожертвований для укрепления материально-технической базы школы и подготовки школы к новому учебному году. | Сентябрь-май | Родительский комитет |
| 9 | Составление муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2016 год | декабрь | Директор, ЗДУВР, ЗДВР, гл.бухгалтер |
| 10 | Составление плана приобретения расходных материалов для благоустройства и ремонта школы. | декабрь | Гл.бухгалтер, директор |
| 2. Содержание учебных кабинетов в соответствии с санитарными нормами, требованиями пожарной и электробезопасности |
| 1 | Проведение проверки сетевого и теплового режима. Контроль за срабатыванием тревожной кнопки. | В течение года | ЗДХЧ |
| 2 | Смотр – конкурс учебных кабинетов |  | Администрация, ПК |
| 3 | Проведение текущего ремонта учебных кабинетов | по мере необходимости | ЗДХЧ |
| 4 | Проведение анализа материально-технической базы учебных кабинетов с целью определения направления развития кабинета: - обеспечение экранно-звуковыми пособиями; - обеспечение учебно-практическим оборудованием; - обеспечение печатными пособиями | май | Зам.директора по АХЧ |
| 3. Внешний ремонт здания. |
| 1 | Проведение фасадных ремонтных работ | июль | ЗДХЧ |
| 2 | Косметический ремонт фасадной стороны здания (затирка фундамента, отмостки) | май-июль | ЗДХЧ, техперсонал |
| 3 | Ремонт входных дверей Советская, 31 | май-июль | ЗДХЧ. |
| 4 | Установка ограждения спортивной площадки. | апрель-май | ЗДХЧ |
| 4. Внутренние ремонтные работы помещения |
| 1 | Организация технического осмотра здания. Спецрейды по проверки соблюдения санитарных норм, гигиенического режима и безопасности. | ежемесячно | ЗДХЧ |
| 2 | Проведение текущего ремонта (побелка, покраска, затирка) классов, коридорных помещений школы, лестничных площадок, спортзала. | май-июль | ЗДХЧ, техперсонал |
| 3 | Покрытие пола линолеумом в столовой в маленьком здании. | май-июль | ЗДХЧ, техперсонал |
| 4 | Установка пластиковых окон в здании по Советской, 31 | май-июнь | Директор |
| 5 | Частичный ремонт пола | май-июнь | Директор |
| 5. Ремонт оборудования инвентаря |
| 1 | Текущий ремонт сантехники, дверных замков, кранов | в теч. года | ЗДХЧ |
| 2 | Ремонт электрооборудования (замена розеток, выключателей) в маленьком здании. | в теч. года | электрик |
| 3 | Контрольная проверка крепления плафонов, замена плафонов на лестничной площадке. | ежемесячно | ЗДХЧ, электрик |
| 4 | Установка дополнительных камер видеонаблюдения (4 штуки). |  | ДШ |
| 5 | Асфальтовое покрытие школьного двора | июль | ДШ |
| 6 | Текущий ремонт и покраска спортивных сооружений на территории школы | июнь-август | ЗДХЧ, технички |
| 7 | Оборудование спортивной площадки спортивными снарядами. | июнь-август | Спонсоры |
| 8 | Ремонт и покраска ограждения территории школы | июнь-июль | ЗДХЧ, технички |
| 9 | Работа по озеленению территории школы | май | ЗДВР |
| 6. Подготовка инженерных систем к работе в зимний период |
| 1 | Ревизия системы канализации | до 1 августа | ЗДХЧ |
| 2 | Прочистка канализационных колодцев |  |  |
| 3 | Ревизия канализационных колодцев |  |  |
| 4 | Опресовка и испытание системы отопления | июнь-август | ЗДХЧ |
| 5 | Частичный ремонт смесителей, ремонт унитазов. |  |  |
| 6 | Установка питьевого фонтанчика в маленькой школе. |  |  |
| 7. Укрепление учебной базы |
| 1 | Обеспечение компьютерной техникой кабинетов (замена новыми компьютерами (10 штук). | в теч. года | Директор школы, |
| 2 | Обеспечение передвижной теле-, видео-, аудио-, DVD-аппаратурой: - проэкторов – 5 штук - экраны – 5 штук | в теч. года | Директор школы |
| 3 | Оборудовать кабинеты теле-, видео-, аудиоаппаратурой, интерактивными досками, для проведения уроков и т.д. | в теч. года | Директор школы |
| 4 | Заменить: - школьные столы и стулья (1– 4 кл.) – 1 класс компл. - приобрести спортинвентарь (скакалки, маты, мячи разные, тренажеры и др.) - заменить столы и стулья для столовой на 120 посадочных мест. | в теч. года | Директор школы |
| 5 | Иметь запас электролампочек. | в теч. года | ЗДХЧ |
| 6 | Обеспечение учебно-развивающими играми предшкольный класс | к новому уч.г. | ДШ |
| 8. Выполнение требований противопожарной безопасности |
| 1 | Обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами (акты проверки огнетушителей и пожарных кранов, перчатки для щитовой, инструкции, приказы, правила) | в теч. года | ЗДХЧ |
| 2 | Своевременное приобретение и заправка огнетушителей | к августу | ЗДХЧ |
| 3 | Проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации | к сдаче школы | ЗДХЧ |
| 4. | Проведение проверки технического состояния и работы внутренних ПК (испытание, просушка, перемотка) | июнь-июль | ЗДХЧ |
| 5. | Проверка чердачного помещения, выходов, лестничных площадок, кладовых, потолочных балок, контура заземления на кухне и в компьютерном классе |  |  |
| 6. | Приобретение пожарного уголка в соответствии требованиям Госпожнадзора. |  |  |